Pér 2021.04.30.

Pér Község Önkormányzata

TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00004

szakmai előrehaladás

„Pér, Rózsa utca csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója”

**Pér Község Önkormányzata (Pér, József Attila u. 2.) a „**Pér, Rózsa utca csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója**” című TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00004 kódszámú pályázata a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” TOP-2.1.3-16-GM1-2019 kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.**

1. mérföldkő: A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt
2. **mérföldkő: Beszerzési eljárás lefolytatása. A beruházással érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyának igazolása is**
3. **mérföldkő : beruházás 50% készültség elérése.**

**A vállalkozói szerződést megkötöttük, a tulajdonviszonyok rendezettek.**

**A beruházás meghaladta az 50%-os készültséget.**

**A projekt a tervezett ütem szerint halad.**

**A nyilvánosság aktuális elemeit teljesítettük.**

**A porjektmenedzsment a tervezett ütemben végzi feladatát.**